附件

南县服务业“十四五”规划重大工程项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 项目实施地点 | 总投资 （万元） | 拟实施期限 | 项目进展情况 | 牵头负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南县兴盛产业园商品配送中心项目 | 新建 | 占地150亩，建设仓储70000㎡，购置物流运输设备设施，依托社区实体便利店，通过互联网“预售+自提”模式为用户提供日用消费品配送服务。 | 县经济开发区 | 23000 | 2021年至2022年 | 已签定入驻园区建设合同，正进行土地招拍挂、拆迁等前期准备。 | 县商务局 |  |
| 2 | 电子商务进农村项目 | 新建 | 提质改造县级电商物流园50000㎡，建设创客孵化、商务办公、产品展示、仓储物流、培训中心、生活服务部分；建设完善县、乡、村三级物流配送体系；提质建设1个县级农村电商务服务中心、132个农村电商服务站（点）；农村特色产品供应链体系建设等。 | 县经济开发区、乡镇 | 18500 | 2021年至2023年 | 已完成电商物流园和乡镇部分基础设施建设。 | 县商务局 |  |
| 3 | 天驰国际车城项目 | 新建 | 占地面积117亩，建筑面积130000㎡，主要建设汽车交易厅、保养维护区、车管所、酒店等，构建购车、上牌、交税、保险、年检、修理、保养一站式服务体系。 | 县经济开发区 | 65000 | 2020年至2023年 | 已完成一期建设 | 县商务局 |  |
| 4 | 城区农贸市场建设项目 | 新建 | 建筑总面积8000㎡，建设火箭社区农贸市场、宝塔湖社区农贸市场、桂花园农贸市场。 | 南洲镇 | 7000 | 2021年至2023年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 5 | 乡镇农贸市场建设项目 | 新建 | 建筑总面积7000㎡，建设厂窖镇农贸市场、中鱼口老街农贸市场、南洲镇荷花嘴农贸市场等。 | 各乡镇 | 4000 | 2021年至2022年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 6 | 南县小龙虾综合产业园 | 新建 | 占地52亩，建筑面积24000m2，建立小龙虾“市场交易中心、信息服务中心、冷链物流中心、检验检测中心、科技培训中心、文化宣传和产品展示中心、小龙虾美食体验及配套中心”七大功能区域，提供集小龙虾交易、仓储、物流、检验、包装及深加工等一体服务。 | 县经济开发区 | 14500 | 2021年至2022年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 7 | 农产品冷链 物流项目 | 改扩建 | 改扩建总面积5200m2，新建湖南呈宝龟产品冷链项目、改造湖南赤松农牧有限公司2万吨冷库及生鲜肉类食品冷链配送项目。 | 县经济开发区、县省级农业科技园区 | 31100 | 2021年至2025年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 8 | 洞庭湖蛋业鲜蛋冷链集配中心建设项目 | 新建 | 新建5000 m2标准化厂房，新增加工设备、冷藏设施、物流设施设备15台。 | 县经济开发区 | 4400 | 2021年至2023年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 9 | 金之香农产品产后商品化处理设施升级改造项目 | 改扩建 | 新建500 m2恒温冷藏库，新增设备37台；烘干系统新增设备12台；质检、分级、包装升级新增设备5台；大米溯源体系建设。 | 三仙湖镇 | 3880 | 2021年至2022年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 10 | 助农科技农产品标准化和品牌化建设项目 | 改扩建 | 改扩建10000 m2农产品标准化和品牌化运营中心；建设稻虾产业溯源体系，购置田间基站配套监测设备65套及系统软件3套；建设200 m2设备调试机房1间；建设800 m2的标准化稻虾产业培训服务基地；完善洞庭虾网服务平台，购置平台硬件系统1套，开发平台网站1个及手机APP软件1个。 | 县经济开发区 | 4200 | 2021年至2022年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 项目实施地点 | 总投资 （万元） | 拟实施期限 | 项目进展情况 | 牵头负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 南洲物流园智慧物流建设项目 | 改扩建 | 建筑总面积18000㎡，建设标准化物流仓储中心进行农产品统仓统配，采用智能化信息系统进行货物的分拣、打包及配送，打造县乡村三级物流体系，打通城乡双向快捷通道，升级物流网络和技术应用装备。通过完善货运站点、信息平台、运输车辆等基础设施建设，构建城乡一体化物流配送体系。 | 县经济开发区 | 3600 | 2020年至2023年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 12 | 湘北综合物流园 | 新建 | 占地500亩，建筑面积500000㎡，项目以物流供应链一站式服务、物流信息平台、“电商+物流”体系及园区配套服务体系4大功能板块布局，主要建设零担专线、冷链仓储、城市配送、快递分拣、展示交易、电商孵化、电商云仓、信息中心、智能停车等功能区。 | 县经济开发区 | 80000 | 2023年至2025年 | 正招商引资 | 县交通运输局、县商务局 |  |
| 13 | 南县乡村振兴仓储冷链及配套基础设施建设项目 | 新建 | 本项目总用地面积19929.50㎡（合30亩），其中冷链物流建设用地15亩、研发楼建设用地15亩。总建筑面积23007.89㎡，包括小龙虾分拣中心、冷库、种子仓库、研发楼、宿舍、食堂、地面停车位建设。 | 县经济开发区 | 10900 | 2021年至2025年 | 已启动基础设施建设 | 县发展和改革局、县商务局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 项目实施地点 | 总投资 （万元） | 拟实施期限 | 项目进展情况 | 牵头负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 粮食物流产业园项目 | 新建 | 占地350亩，建筑面积300000㎡，新建原粮仓5万吨，粮食物流中转筒仓5万吨，年中转原粮50万吨；新建年加工原粮35万吨生产线；新建粮油产品互联网销售及产品展示中心，年销售10万吨（原粮及成品）以上；配套粮油产品技术研发检测中心、办公综合楼等设施。 | 县经济开发区 | 55000 | 2023年至2025年 | 前期筹备阶段 | 县发展和改革局、县商务局 |  |
| 15 | 城乡加油站建设项目 | 新建 | 建设城乡加油站，新建高速公路三仙湖服务区（加油站）、南洲城区罗文加油站和南县华运加油站等3个加油站，建筑总面积12000㎡，油罐总储量3500m³。 | 各乡镇 | 30000 | 2021年至2022年 | 已启动基础设施建设 | 县商务局 |  |
| 16 | 农村物流统仓统配工程 | 新建 | 新建仓储2000㎡，快递分拣线2条，整合“四通一达”入村快递，确定1家物流公司统一配送，每日到村配送入村，收件发往全国。 | 县经济开发区 | 3000 | 2021年至2022年 | 前期筹备阶段 | 县商务局 |  |
| 17 | 乡村商务中心项目 | 新建 | 在全县每个行政村各设立1个商务中心，集小超市、供销站点、邮政网点、金融扶贫服务站、助农取款服务点、村级电商服务站、旅游服务咨询等于一体，满足村民商品售买、快递收发、现金存取、生活缴费、网购代销等日常商务需要，实现基层公共服务“一门式”全覆盖。 | 各行政村 | 2000 | 2021年至2022年 | 已有部分村完成建设 | 县商务局 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容和建设规模 | 项目实施地点 | 总投资 （万元） | 拟实施期限 | 项目进展情况 | 牵头负责部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 茅草街镇南部片区商业中心 | 新建 | 重点增配片区购物中心、大型超市、专业店、专卖店等零售服务设施，增加中高档次品牌；沿镇南街配置餐饮住宿、文化零售购物、农产品商贸物流、特色水乡休闲等商业功能。 | 茅草街镇 | 12000 | 2021年至2025年 | 前期筹备阶段 | 茅草街镇、 县商务局 |  |
| 19 | 浪拔湖镇乡镇商业中心 | 新建 | 发展1处片区购物中心、1处中型超市，结合乡镇商业中心配置餐饮网点，主要发展农家乐简餐店、小吃店。 | 浪拔湖镇 | 10000 | 2021年至2025年 | 前期筹备阶段 | 浪拔湖镇、 县商务局 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 382080 |  |  |  |  |

南县人民政府办公室	                2022年7月1日印发