附件2

2025年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排表

单位：万元

| 序号 | 乡（镇） | 项目村 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 总投资 |  |  | 绩效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 衔接资金 | 村级 自筹 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 485.97 | 442 | 43.97 |  |
| 1 | 华阁镇 （104万元） | 华阁镇 | 华阁镇溜口河抗旱保产、建华界渠节制闸重建和全镇人居环境整治 | 公共服务 | 新建 | 1.堵坝两处，土方约2400立方米；清淤长度700米，宽5米，土方约7600立方米； 2.建设大型节制闸1处，长8米，宽1米，高1.2米； 3.新安村农科站1-4组4500米区域内居民房前屋后垃圾及杂草清理； 4.子午村1-15组5500米清基扫障、清理渠道杂树杂草、房前屋后垃圾清理。 | 38 | 30 | 8 | 完成1.堵坝两处，土方约2400立方米；清淤长度700米，宽5米，土方约7600立方米； - 建设大型节制闸1处，长8米，宽1米，高1.2米； - 3.新安村农科站1-4组区域内居民房前屋后垃圾及杂草清理； - 4.子午村1-15组清基扫障、清理渠道杂树杂草、房前屋后垃圾清理。 |
| 2 |  | 新安村 | 新安村建华7-14组渠道清淤和原窑堡5、6、8组路基建设 | 公共服务 | 新建 | 1.建华7-14组长1800米，宽6米渠道疏浚清理； 2.原窑堡5、6、8组长2800米、宽3米的路基碎石铺设。 | 30 | 30 | 0 | 1.完成1800米渠道疏浚清淤扫障，改善群众生产用水排水； 2.完成长2800米、宽3米的路基碎石铺设，改善群众生产运输条件。 |
| 3 | 华阁镇 （104万元） | 安福村 | 安福村新胜片区中心灌溉渠及截流渠清淤建设 | 公共服务 | 新建 | 中心灌溉渠长1250米，宽5米，新胜截流渠长850米，宽11米的渠道疏浚。 | 8 | 8 | 0 | 完成长2100米渠道疏浚，改善群众生产用水条件。 |
| 4 |  |  | 安福村庭院经济建设 | 产业发展 | 改建 | 1.全村具有劳动能力的40户脱贫户进行庭院经济建设； 2.6组、7组集中连片开展30户庭院经济建设。 | 18 | 18 | 0 | 完成40户脱贫户及6、7组30户集中连片的庭院建设。 |
| 5 |  | 天然港村 | 天然港村12、13组机埠改造建设 | 公共服务 | 改建 | 2个350机埠维修改造，含电机、线路、机埠房修缮等。 | 8.77 | 8 | 0.77 | 完成2个机埠维修改造，改善群众生产用水难的问题。 |
| 6 |  | 华阁村 | 华阁村华民9组、 向东5组、华红13组涵闸、机埠维修 | 公共服务 | 改建 | 华阁村华民9组涵闸重建长5米，宽2.2米， 向东五组涵闸新建启拨机台，华红十三组机埠设备更换、房屋维修。 | 10 | 10 | 0 | 完成华阁村华民9组涵闸重建长5米，宽2.2米， 向东五组涵闸新建启拨机台，华红十三组机埠设备更换、房屋维修。 |
| 7 | 明山头镇 （100万元） | 大木桥村 | 大木桥村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 1、原杨杆7组连接姚良玉、杨光蛟、龙云、龙政兵段长74米，宽2.5米，厚0.2米硬化和路基处理。2、原明山村连接10、11组长230米，宽3米，厚0.2米道路硬化和路基处理。3、原杨杆村2组连接邓满秋、姚亮明、姚立冬长189米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。4、原建商5联组连接新建机埠长52米，宽2.5米，厚0.2米和长8米，宽5米，厚0.2米的硬化和路基处理。 | 16.4 | 16.4 | 0 | 完成长共计553米的道路建设，改善群众出行条件，确保群众出行安全和方便生产。 |
| 8 |  | 湖子口村 | 湖子口村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 1、原湖子口14组连接杨雪奎段长224米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化。2、原小港10组连接杨正辉段长100米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化。 | 8.9 | 8.9 | 0 | 完成长共计324米的道路建设，改善群众出行条件，确保群众出行安全和方便生产。 |
| 9 |  | 丰安坝村 | 丰安坝村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 1、原合垸2组连接朱炳容段长166米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。2、原合垸村1组连接张顺兰段长178米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。 | 9.5 | 9.5 | 0 | 完成长共计344米的道路建设，改善群众出行条件，确保群众出行安全和方便生产。 |
| 10 |  | 安仁村 | 安仁村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 1、原平福村2组连接刘正秋段长299米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。2、原南剅村8组连接刘军辉段长80米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。3、原四千弓1组连接李智慧、李坤鹏、彭细华段长95米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。 | 13 | 13 | 0 | 完成长共计474米的道路建设，改善群众出行条件，确保群众出行安全和方便生产。 |
| 11 | 明山头镇 （100万元） | 三永村 | 三永村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 1、原永强8组连接邓秋华段长338米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理及房屋前坪破除。2、原永强12组连接曾新华段长148米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。3、原永胜村3组连接陈新华段长266米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。4、原永丰5组连接付克红段长150米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。5、原永胜4组连接祝正安段长339米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。6、原永胜12组连接曾乾坤段长150米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。7、原永强10组连接陈志国段长120米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。8、原永丰9组连接欧志平段长78米，宽2.5米，厚0.2米道路建设。 | 43.6 | 43.6 | 0 | 完成长共计1589米的道路建设，改善群众出行条件，确保群众出行安全和方便生产。 |
| 12 |  | 耕余堂村 | 耕余堂村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 原四新12-10组连接段长20米，宽3米，厚0.2米和长107米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化和路基处理。 | 3.6 | 3.6 | 0 | 完成长127米的道路建设，改善群众出行条件。 |
| 13 |  | 三立村 | 三立村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 原利民2组连接陈德清段长40米，宽2.5米，厚0.2米道路硬化。 | 1.1 | 1.1 | 0 | 完成长40米的道路建设，改善群众出行条件。 |
| 14 |  | 创丰村 | 创丰村断头路连接拉通硬化项目 | 公共服务 | 新建 | 原创业12组连接汤叶舟段长140米，宽2.5米，厚0.2米道路建设。 | 3.9 | 3.9 | 0 | 完成长140米的道路建设，改善群众出行条件。 |
| 15 | 乌嘴乡 （30万元） | 港口村 | 港口村3组公路路基建设 | 公共服务 | 新建 | 在港口村3组建设一条宽3米，长400米的路基。 | 5 | 5 | 0 | 完成长400米，宽3米路基建设，改善群众出行条件，确保群众出行安全和方便生产。 |
| 16 |  | 窑嘴村 | 窑嘴村原大垸16组、农科1组断头路硬化 | 公共服务 | 新建 | 将原大垸16组、农科1组的两段断头路进行硬化拉通，共长400米，宽3米，厚0.2米。 | 14 | 12 | 2 | 完成两段共长400米，宽3米，厚0.2米的道路建设，改善出行条件。 |
| 17 |  | 东风桥村 | 东风桥村锡南机埠维修、配套设施建设和7组机埠扩建、沟渠硬化 | 公共服务 | 新建 | 1.对锡南一处350机埠进行拆卸重装，并对周围900米的渠道进行清淤扫障； 2.东风桥村7组排渍机埠更换扩建，出口50米沟渠进行硬化。 | 13 | 13 | 0 | 1.完成锡南1处机埠重装，长900米的渠道清淤，解决1-8组约260户农户的农业生产灌溉需求； 2.完成7组排渍机埠更换扩建，出口50米沟渠进行硬化。 |
| 18 | 青树嘴镇 （13万元） | 青树嘴村 | 青树嘴村仁寿1组涵闸维修及渠道疏洗 | 公共服务 | 新建 | 原仁寿1组腰港φ80涵管8米、350起埠机台一个（混凝土垫层），渠道疏洗200米。 | 5 | 5 | 0 | 完成渠道疏洗200米，涵管8米铺设，起埠机台，改善44户174人生产生活条件。 |
| 19 |  | 白鹤堂村 | 白鹤堂村八一片2-3组中心路段涵闸建设 | 公共服务 | 新建 | 1.路面开挖10米、管道及混泥土垫层铺设10米、土方回填及路面硬化10米,宽3米，厚0.2米； 2、该中心路段路基垮塌100米长需开挖路基100米及挡土墙衬砌和土方回填及路面硬化长100米，宽2.3米，厚0.2米。 | 8 | 8 | 0 | 完成涵闸建设1处，改善群众生产生活条件。 |
| 20 | 南洲镇 （75万元） | 南洲镇 | 南洲镇人居环境整治 | 公共服务 | 新建 | - 1.大郎城7组1000米清基扫障、填土方、房前屋后的垃圾清理及清运； - 2.心连心安置区道路两旁清基扫障700米,安置区内杂草清除7500平方米和清运； - 3.班嘴村南茅东边沿线扫障4200米，23组至26组清基扫障，房前屋后垃圾清理及转运2000米。 | 12 | 12 | 0 | - 完成1.大郎城7组1000米清基扫障； - 2.心连心安置区道路两旁清基扫障700米,安置区内杂草清除7500平方米和清运； 3.班嘴村南茅东边沿线扫障4200米，23组至26组清基扫障，房前屋后垃圾清理及转运2000米。 |
| 21 |  | 清水堰村 | 清水堰村原朝阳中心路路面拓宽 | 公共服务 | 新建 | 道路全长1900米，宽度由原来的3.5米加宽至4.5米。 | 29.5 | 10 | 19.5 | 完成长1900米的道路建设，改善群众出行条件，确保群众出行安全和方便生产。 |
| 22 |  | 育才村 | 育才村6组、12组、17组道路建设 | 公共服务 | 新建 | 育才村道路路面硬化建设，6组（长330米，宽3米，厚0.2米），12组（长270米，宽2.8米，厚0.2米），17组（长150米，宽4.5米，厚0.2米）。 | 29 | 28 | 1 | 完成长共750米的道路建设，为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售。 |
| 23 |  | 南洲村 | 南洲村大建4组路基拓宽建设 | 公共服务 | 改建 | 南洲村大建4组长500米，厚0.5米（原宽2米另加宽1.5米）的路基和护坡建设，另外因为靠近沟渠旁路基拓宽的厚度至少达到1米。 | 20 | 15 | 5 | 完成长500米，由2米扩宽至3.5米，厚0.5米的路基建设，为村民提供高效出行的道路，方便农产品进出销售。 |
| 24 |  | 新张村 | 新张村13组、17组涵闸建设 | 公共服务 | 新建 | 新建宽1米，高2.5米的涵闸2座。 | 11 | 10 | 1 | 完成2座宽1米，高2.5米的涵闸建设，改善水利设施条件。 |
| 25 | 中鱼口镇 （5万元） | 广常村 | 广常村常东6-7组桥梁建设 | 公共服务 | 新建 | 常东6-7组建常渠桥梁一个，长15米，宽3.5米。 | 5 | 5 | 0 | 完成一个长15米，宽3.5米的桥梁建设，改善群众出行条件，方便生产。 |
| 26 | 三仙湖镇 （30万元） | 三仙湖村 | 南县金之香稻虾种养专业合作社基地渠道疏通项目 | 公共服务 | 新建 | 疏通主渠道2条，长500米，宽5.5米，深3.8米；虾沟430米8条，490米8条。 | 20 | 20 | 0 | 完成主渠道2条，长500米，宽5.5米，深3.8米和虾沟430米8条，490米8条的疏洗，带动基地务工群众增收500元/年/人。 |
| 27 |  | 年丰村 | 年丰村原兴洲电排渠清洗工程 | 公共服务 | 新建 | 原兴洲电排渠清洗工程长1500米，宽25米，深2.5米。 | 5 | 5 | 0 | 完成长1500米，宽25米，深2.5米渠道疏洗，3251名群众受益，含16户34名脱贫户。 |
| 28 |  | 烈士桥村 | 烈士桥村原贞固、义和、保赋三处垃圾集中堆放点建设 | 公共服务 | 新建 | 原贞固中横路北端文胜渠旁边（原贞固8、1组交界处）：四周围墙高1.8米、长6米、宽4米；原义和中横路（原义和5、8组交界处）四周围墙高1.8米、长6米、宽4米；原保赋中横路（原保赋3、4组交界处）四周围墙高1.8米、长6米、宽4米。 | 5 | 5 | 0 | 完成三处垃圾集中堆放点建设，全村981户3496人受益，包含52户140人脱贫户和监测对象。 |
| 29 | 茅草街镇 （10万元） | 八百弓村 | 八百弓村1、2组居民线段公路建设 | 公共服务 | 新建 | 原八百弓村1、2组居民线段长380米，宽3米，厚0.2米公路建设。 | 10 | 10 | 0 | 完成长380米，宽3米，厚0.2米公路建设，改善出行条件。 |
| 30 | 浪拔湖镇 （40万元） | 荣福村 | 荣福村2组人居环境整治 | 公共服务 | 新建 | 荣福村2组清基扫障1500米，包括环境整枝除杂，垃圾收理，杂物清扫，障碍拖运。 | 10 | 10 | 0 | 完成清基扫障1500米，改善群众周边环境。 |
| 31 |  | 泰来村 | 泰来村17组农业基础设施建设 | 公共服务 | 新建 | 17组U型沟，长115米，宽1.5米，深1米。 | 10 | 10 | 0 | 完成长115米，宽1.5米，深1米U型沟建设，方便群众出行。 |
| 32 |  | 东美垸村 | 东美垸村15-20组渠道疏洗 | 公共服务 | 新建 | 15-20组渠道疏洗，总长3100米，宽3米，深1米。 | 12 | 12 | 0 | 完成长3100米，宽3米，深1米渠道疏洗，改善群众生产用水。 |
| 33 |  | 施家渡村 | 施家渡村4-7组渠道疏洗 | 公共服务 | 新建 | 4、5、6、7组渠道疏洗，长1400米，宽3.5米，深1.25米。 | 8 | 8 | 0 | 完成长1400米，宽3.5米，深1.25米渠道疏洗，提高群众收入。 |
| 34 | 麻河口镇 （25万元） | 官正垸村 | 官正垸村2组涵管安装、22组路基建设 | 公共服务 | 新建 | 2组公路长度500米，宽3米路基平整以及涵管的安装，22组2条公路总长为950米，宽3米路基平整。 | 5 | 5 | 0 | 完成长为950米，宽3米的路基建设，改善群众出行条件，方便生产。 |
| 35 |  | 向阳村 | 向阳村4组公路建设 | 公共服务 | 新建 | 修建向阳村4组路基长450米、道路硬化长450米；宽3米，厚0.2米。 | 12 | 10 | 2 | 完成长450米；宽3米，厚0.2米道路建设，方便群众出行。 |
| 36 |  | 东胜村 | 东胜村8组路基、道路硬化建设 | 公共服务 | 新建 | 修建东胜村8组路基长500米、道路硬化长500米，宽2.8米，厚0.18米。 | 12 | 10 | 2 | 完成长500米，宽2.8米，厚0.18米的道路建设，方便群众出行。 |
| 37 | 厂窖镇 （10万元） | 汀合洲村 | 汀合洲村原先锋村、原汉新村渠道疏洗 | 公共服务 | 新建 | 原先锋村1、5、6、7、8、9组，原汉新村5组疏洗渠道长3400米，底宽5米。 | 12.7 | 10 | 2.7 | 完成渠道疏洗3400米，项目完工及时率100%，项目验收合格率100%。 |