附件

南县2025年11月变更调整财政衔接资金项目计划表

| 原项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 调整变更后新项目 |  |  |  |  |  |  | 项 目 主 管 部 门 | 资 金 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村(居) 名称 | 项 目 类 别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 原项目 文号 | 项目投入（万元） |  |  | 项 目 类 别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目投入（万元） |  |  | 绩效目标 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 财 政 衔 接 资 金 | 自 筹 资 金 |  |  |  | 合计 | 财 政 衔 接 资 金 | 自 筹 资 金 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 207.5 | 199.5 | 8 |  |  |  | 207.4626 | 199.5 | 7.9626 |  |  |  |
| 1 | 乌嘴乡 | 长安村 | 产业发展 | 长安村稻蛙养殖基地经济产业项目 | 建设一处稻蛙养殖基地。 | 南农组办发〔2024〕26号 | 25 | 25 | 0 | 产业发展 | 长安村购置农业机械设备项目 | 购买雷沃1204型打土机1台，原价182800元（补贴38900元）；华德1.9型牵引式打捆机1台，原价125800元（补贴13800元）；并建设一处农机停放仓库，约130平方米。 | 27.39 | 25 | 2.39 | 购买打土机1台，打捆机1台，建设农机停放仓库一处，预计增加村集体收益1.2万元/年。 | 乌嘴乡 | 中央 |
| 2 | 乌嘴乡 | 港口村 | 乡村建设行动 | 港口村15组道路硬化建设 | 对港口村15组道路进行硬化，宽度2.5米,长度800米,厚度0.15米。 | 南农联 〔2025〕17号 | 5.5 | 5.5 | 0 | 乡村建设行动 | 港口村15组道路硬化建设 | 对港口村15组道路进行硬化，宽度2.5米,长度260米,厚度 0.15米。 | 5.816 | 5.5 | 0.316 | 对260米长的道路进行硬化。 | 乌嘴乡 | 中央 |
| 3 | 南洲镇 | 大滟渔村 | 乡村建设行动 | 大滟渔村5组助农小龙虾繁育基地产业路建设 | 5组黎树处至助农农业处长1000米，宽3.5米，厚0.2米。 | 南农联 〔2025〕18号 | 46 | 38 | 8 | 乡村建设行动 | 大滟渔村5组产业路硬化建设 | 1.公路建设长700米，宽3.5米，厚0.2米；2.公路建设长313米，宽3米，厚0.2米，共计长1013米。 | 43.2566 | 38 | 5.2566 | 完成大滟渔村5组产业路硬化建设1013米 | 南洲镇 | 中央 |
| 4 | 南洲镇 | 班嘴村 | 产业发展 | 班嘴村宏硕智慧农服产业园建设项目 | 建设储存能力为50吨的优质稻临储仓8个，以及配套地磅、输送带、提升机等辅助设施设备一套。 | 南农联 〔2025〕13号 | 96 | 96 | 0 | 产业发展 | 班嘴村宏智慧农服产业园建设项目 | 建设存储能力100吨的优质稻临储仓10个。 | 96 | 96 | 0 | 为优质稻的储存提供保障，村集体预计每年增收6万元，带动本村种植户粮食优价优质优储。 | 南洲镇 | 中央 |
| 5 | 茅草街镇 | 灵官洲村 | 乡村建设行动 | 灵官洲村2组和13组路基建设及5组涵闸建设项目 | 2组路基400米，13组路基1100米，共1500米，宽3.5米，厚0.2米；5组涵闸建设长8米，宽4.5米，高1.5米。 | 南农联 〔2025〕13号 | 23 | 23 | 0 | 乡村建设行动 | 灵官洲村11组和13组路基建设及5组涵闸建设项目 | 11组路基600米、13组路基900米，共1500米、宽3.5米、厚0.2米；5组涵闸建设长8米、宽3.5米、高1.5米。 | 23 | 23 | 0 | 完成1500米长路基建设和8米长涵闸建设。 | 茅草街镇 | 中央 |
| 6 | 武圣宫镇 | 龙头嘴村 | 乡村建设行动 | 龙头嘴村禹贡二组机耕道硬化 | 禹贡二组机耕道硬化长600米，宽2.5米，厚0.2米。 | 南农联 〔2025〕23号 | 12 | 12 | 0 | 乡村建设行动 | 龙头嘴村禹贡二组机耕道硬化 | 禹贡二组机耕道硬化共计长460米：1.长440米，宽2.5米，厚0.2米；2.长20米，宽2米、厚0.2米。 | 12 | 12 | 0 | 完成禹贡二组机耕道硬化，共计长460米。 | 武圣宫镇 | 省级 |